界面设计很重要

首页中哪个功能最吸引人 应该放在哪个位置 布局排列 颜色搭配

要有设计 不是靠模板

学校教务系统是反面素材

周二晚上前交第二版本的产品代办列表

总需求产品代办列表暂时不用交 要及时按照项目的编写**更新**

产品经理发布 要提前彩排 状态要好

最后的演讲算分 PPT制作很重要 要多练习

最后一天发布正常产品经理讲 可以别人代替 对总分没有影响 但是拿不到产品经理优秀奖

平均进度偏慢

**有五个人的要有新功能 加入新需求 在原来的基础之上**

部署问题 网站需要部署到互联网上 要准备云服务器

台上发布需要在云服务器上

评分考虑到部署在服务器上

布置任务要有的放矢

分配任务要按照工时计算

要按照任务数进行工作分解

发挥技术经理的优势

遇到难关要负责解决

对团队成员进行培训

要保证身体状态

要多锻炼 防猝死